“云智教育” APP 平台系统各阶段实现内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 阶段 | 日期 | 工作内容 | 负责人 | 实现内容 |
| 1 | 一 | 01/20~01/30 | 审题和用户需求分析 | 全体成员 | 《用户需求列表》，《项目评审表》，《立项通知书》，《用户需求说明书》，《软件需求规格说明书》 |
| 2 | 一 |  | 具体实现内容确定 | 邵鑫 | 项目任务书 |
| 3 | 二 |  | 完成系统流程设计 | 祝海波 | 《系统设计说明书》 |
| 4 | 二 |  | 完成数据库设计 | 邵鑫 | 《数据库设计说明书》 |
| 5 | 二 |  | 进行UI设计 | 王思宇 | 前端相关UI |
| 6 | 二 |  | 后端框架选择及技术预研 | 章奔奔 | 《技术预研报告》 |
| 7 | 二 |  | web前端框架选择及技术预研 | 董鸿翔 | 《技术预研报告》 |
| 8 | 二 |  | 前后端接口设计 | 邵鑫 | 《接口设计文档》 |
| 9 | 三 |  | 数据库实现及基本数据录入 | 祝海波 |  |
| 10 | 三 |  | 后端功能实现 | 章奔奔 | 后端源码 |
| 11 | 三 |  | 后端接口功能测试 | 祝海波 | 《bug发现日志》 |
| 12 | 三 |  | 完成UI设计 | 王思宇 | 前端相关UI |
| 13 | 三 |  | 微信公众号开发 | 董鸿翔 | 公众号源码 |
| 14 | 三 |  | android前端技术预研 | 邵鑫 | 《技术预研报告》 |
| 15 | 四 |  | 后端bug修复 | 章奔奔 | 《后端bug修复日志》 |
| 16 | 四 |  | Web前端功能实现 | 董鸿翔 | web前端源码 |
| 17 | 四 |  | android前端功能实现 | 邵鑫 | android前端源码 |
| 18 | 四 |  | web前端功能测试 | 祝海波 | 《bug发现日志》 |
| 19 | 四 |  | android前端功能测试 | 祝海波 | 《bug发现日志》 |
| 20 | 四 |  | 了解优酷上之前参赛团队的演示视频，并准备视频文档 | 王思宇 | 《演示视频设计文档》 |
| 21 | 五 |  | 修复web前端bug | 董鸿翔 | 《bug修复日志》 |
| 22 | 五 |  | 修复android前端bug | 邵鑫 | 《bug修复日志》 |
| 23 | 五 |  | 相关PPT内容设计 | 邵鑫 | 《PPT设计文档》 |
| 24 | 五 |  | 相关PPT样式设计 | 王思宇 | 演示PPT |
| 25 | 五 |  | 相关文档整合与编写 | 祝海波 | 《概要》及《详细设计》文档 |